金士达四期厂区内原市政污水管网非开挖修复项目

竞争性磋商文件
项目编号：HBDHF-2026-007-XN                  

项目单位：咸宁高新技术产业开发区营商环境建设局    
代理机构：湖北达恒峰招标有限公司            

磋商日期：2026年02月14日
目  录

3

第一章 竞争性磋商公告

8

第二章  磋商须知前附表

12

第三章  磋商须知

19

第四章  采购需求

21

第五章  评标办法

21

（一）资格性审查表

25

（二）符合性审查表

26

（三）确定响应供应商进行最后报价表

2

9第六章 合同书（参考）

31

第七章 磋商响应文件基本格式



第一章 竞争性磋商公告
项目概况
金士达四期厂区内原市政污水管网非开挖修复项目的潜在供应商应在湖北达恒峰招标有限公司（湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼））获取采购文件，并于2026年02月14日09点 30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：HBDHF-2026-007-XN
2.项目名称：金士达四期厂区内原市政污水管网非开挖修复项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：497979.9元
5.招标控制价：497979.9元
6.采购需求：详见工程量清单及第四章采购需求。
7.合同履行期限（工期）：自合同签订之日起 20 日历天；
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
9.是否可采购进口产品：否
10.本项目（是/否）接受合同分包：否

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力(在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人、其他组织或者自然人)； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3．为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4．未被列入失信被执行人、税收违法黑名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5．本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须具有行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证；

（2）供应商拟派项目经理应具备市政公用工程专业贰级及以上建造师证以及安全生产考核合格证B证，并且未担任其他在施建设工程项目的项目经理或施工项目负责人（需提供未担任其他在施建设工程项目的项目经理或负责人承诺书，格式自拟）；
三、获取采购文件

1.时间：2026年02月04日至2026年02月10日，每天9：00至12：00、14：30至17：00（北京时间，法定节假日除外 ）
2．地点：湖北达恒峰招标有限公司（湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼））
3.方式：现场领取。请符合资格要求的供应商应当在获取时间内，提供以下材料领取采购文件：

报名书（见磋商公告附件）、法人身份证明书或法人授权委托书及被委托人身份证（扫描件），营业执照（三证合一扫描件）。

现场领取磋商文件，供应商按上述要求提供完整报名资料递交至湖北达恒峰招标有限公司。
四、响应文件提交

1．开始时间：2026年02月14日09点00分（北京时间）
2．截止时间：2026年02月14日09点30分（北京时间）
3．响应文件递交地点及开标地点：湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼）。

五、开启（竞争性磋商）

1．时  间：2026年02月14日09点30分（北京时间）

2．地  点：湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1．供应商在购买竞争性磋商文件时须仔细阅读投标资格要求。

2．供应商对自己所提供的资格证明材料的真实性负责，无论何时，如发现供应商提供了虚假的资格证明材料，将按照《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性磋商文件》的有关规定进行严肃处理，并在相关网站上进行通报。

3．请供应商仔细阅读本磋商文件的全部条文，对于文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义的，供应商应按本文件规定向招标方寻求书面澄清；未提出澄清要求的，则认同为完全理解本文件要求并接受招标方可能作出的任何最终解释。

4．供应商应详细填写《报名书》，如招标活动发生变化，我们将通过书面形式经邮箱通知，若未收到回复，视为收悉，并默认通知内容。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息
名    称：咸宁高新技术产业开发区营商环境建设局
地    址：湖北省咸宁市旗鼓大道1号
联 系 人：林杰
电    话：13477799966 
2．采购代理机构信息
名    称：湖北达恒峰招标有限公司
地　　址：湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼）
联 系 人：蒋薇
电    话：18608683530
3．项目联系方式
项目联系人：蒋薇
电　　  话：18608683530
九、发布公告的媒介
本次竞争性磋商公告在中国招投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）和咸宁国家高新技术产业开发区官网（http://gxq.xianning.gov.cn/）上发布。
湖北达恒峰招标有限公司
2026年02月03日

附件：

报名表
湖北达恒峰招标有限公司：
兹授权我公司          同志参加“XXXXX（项目编号：HBDHF-2026-**-**）”报名的事宜。
供应商名称（名称、公章）：                                    

单位地址：                                    

营业执照（证号）：                             

被授权人代表姓名、身份证号码：                    

联系方式：               

邮箱：                   

被授权人代表签字：           
日期：     年   月   日
第二章  磋商须知前附表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	采购人
	名称：咸宁高新技术产业开发区营商环境建设局

地址：湖北省咸宁市旗鼓大道1号
联 系 人：林杰

电    话：13477799966 

	代理机构
	名称：湖北达恒峰招标有限公司
地址：湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼）

联系人：蒋薇

联系方式：18608683530

	项目名称
	金士达四期厂区内原市政污水管网非开挖修复项目

	地 点
	采购人指定地点

	资金情况
	已落实

	招标需求
	金士达四期厂区内原市政污水管网非开挖修复项目；详见第四章采购需求。

	合同履行期限
	自合同签订之日起 20 日历天；

	质量要求
	合格，符合现行国家、地方、行业规范、规程和标准要求

	投标人资质条件
	详见竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”

	是否接受联合体投标
	(不接受 

(接受，应满足下列要求：

	投标人提出问题的截止时间及方式
	2026年02月10日17时00 分（北京时间上午）

疑问电子版（附加盖公章的扫描件）同时发送至：2953835845@qq.com

	招标预备会
	不召开

	招标控制价
	497979.9元

	投标人报价
	投标报价一经中标后，不能做任何调整。

	投标有效期
	90天（日历天）

	响应文件的数量
	正本一份，副本两份胶装以及不作任何加密的电子版响应文件（电子版响应文件为加盖公章的PDF格式）壹份，载体为U盘。
响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

	响应文件的密封要求
	正本和副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套标明项目编号、项目名称、供应商名称及“（磋商时间前不得启封”的字样）。为方便磋商记录，供应商还应将一份《报价一览表》（原件）、电子版U盘文件及一份《法定代表人授权书》（原件）或《法定代表人身份证明》（原件）单独密封和加盖公章后提交，除需按上款要求注明外还应在信封上标明“报价一览表”字样。未提供或提供的纸质文件与本项要求不符视为无效投标。

	竞争性磋商响应文件递交截止时间
	2026年02月14日09点30分

	递交竞争性磋商响应文件地点
	地点：湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼）

	开标时间和地点
	开标时间：2026年02月14日09点30分
开标地点：湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼）

	评标办法
	综合评分法

	磋商小组的产生
	采购人代表0名和磋商小组3名组成，

评审专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。

	成交公示将在：《中国招投标公共服务平台》《咸宁国家高新技术产业开发区官网》上同时发布公示3个工作日。

	代理服务费
	金额：参照《湖北省招标代理服务收费参考标准 》 (鄂建文〔2023〕35号)文件规定向中标方收取招标代理服务费；
支付方式：现金或转账

支付时间：中标人领取中标通知书前一次性付清                                         

	特别提醒
	请投标人在投标截止时间前保持对《中国招投标公共服务平台》（https://bulletin.cebpubservice.com/）的关注，任何与本次招标项目有关的修改、澄清、通知等均在该交易系统上公布而不另行通知投标人。因未及时获知修改、澄清、通知等信息而引起的后果，均由投标人自行承担。


第三章  磋商须知
一、总  则
1、适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商中所述项目的采购活动。

2、定义

2.1“采购人”是指：见磋商须知前附表

2.2“采购代理机构”是指： 见磋商须知前附表。

2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织，如果该供应商在本次磋商中成交，即成为成交供应商。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。

2.7“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3、磋商供应商的基本条件

3．1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其竞争性磋商响应文件的一部分，详细清单见磋商须知前附表。

3.2供应商在开标时需携带：法人身份证明书或法人授权委托书及被委托人身份证（原件）。第二款供应商应具备的资格要求中需要提供的证明资料，原件备查。资格证明资料必须真实可靠、不得伪造，需清晰可辨认。专家组有权对某个中标候选人的资格证明原件进行审查，如该中标候选人未能在规定时间内提供资格证明原件，则将被视为资格审查不合格。

3.3供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

4、磋商费用
参加磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性磋商响应文件的编制 
5、竞争性磋商文件编制基本要求

5.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应的内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

5.3参加磋商的供应商应认真阅读、并充分理解本磋商文件的全部内容（包括所有代理机构的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求，并保证所提供的全部资料的真实性。

5.4竞争性磋商响应文件应按本磋商文件的全部内容包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因磋商供应商只填写和提交了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致磋商文件无效的结果和责任由磋商供应商承担。

6、竞争性磋商响应文件的组成

竞争性磋商响应文件应由价格、商务、技术部分组成。

6.1磋商响应文件
1）磋商函

2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权书

6.2价格部分

1）报价表

2）已标价工程量清单
6.3资格性符合性部分（应该有的必须提供如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

1）资格性审查响应

2）符合性审查响应

6.4商务技术部分（应该有的必须提供如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

1）技术响应、偏离情况说明

2）商务响应、偏离情况说明

3）采购文件要求磋商供应商提交的其他投标资料：

4）服务保证措施；

5）磋商供应商认为需要提供的其他资料；

6.5竞争性磋商响应文件语言及计量单位
1）竞争性磋商响应文件及交付的其他文件，应采用中文文字。
2）除磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
三、磋商报价要求

7.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予以支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目费用已包括在总报价中。

7.2 磋商供应商在本次竞争性磋商的总报价应包括或理解所涉及的有关项目费用进行报价，包括：材料、运输、安装、施工、维修、售后服务等，以及所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税金和其他应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。
四、竞争性磋商响应文件的份数、密封和递交

8、竞争性磋商响应文件的份数和分装

8.1竞争性磋商响应文件正本一份，副本两份，胶装，统一密封在一个外层封套中。《报价表》和《U盘电子文件》各一份一起单独密封提交（U盘电子文件应为正本纸质文件的PDF版逐页扫描件，电子文件命名公司名称、项目编号，U盘外应标明投标公司名称、项目编号。），并在封套上标明“报价表及U盘”字样，未提供或提供的纸质文件、电子文件与本项要求不符视为无效投标。
竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
8.2竞争性磋商响应文件的密封件上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

4）磋商供应商名称。

9、竞争性磋商响应文件的递交

9.1供应商在签到时必须出示法人身份证明书或法人授权委托书及法人或被委托人身份证（原件）出席开标会。

9.2所有竞争性磋商竞争性响应文件于“第一章竞争性磋商公告”中规定的时间前递交到湖北省咸宁市咸安区银桂路188号(面对经发集团左手边一栋三楼）湖北达恒峰招标有限公司开标室。

10、迟交的竞争性磋商响应文件

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，湖北达恒峰招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后及未按上述第9条要求提供的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商程序

11、磋商小组

11.1磋商小组由采购人组建，磋商小组由 3 人以上单数（含 3 人）组成，经济、技术专家从财政部门建立的“专家库”中随机抽取。

12、磋商程序和方法

12.1本次采购为竞争性磋商采购。磋商 供应商应派其授权代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交磋商响应文件，并准备参加磋商。

12.2供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

12.3供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

12.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

12.5磋商小组所有成员应当集中与单一供应商 分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

12.6磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的投标方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

13、 磋商响应文件评审

13.1磋商小组将依据磋商文件要求，对所有磋商响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组将告知磋商供应商。

14、 抽签及参与磋商

14.1实质性响应磋商文件的供应商按所抽取的磋商顺序依次与磋商小组分别进行磋商。

14.2 磋商小组将就磋商文件中的技术、服务要求、合同草案条款等与供应商一一洽谈。

14.3磋商小组可以根据磋商文件和磋商 情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不应改变磋商 文件中的其他内容。实质性变动的内容，必须经采购人代表确认。

14.4对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.5磋商结束后，磋商小组将要求不少于三家参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于三家。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

14.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据情况退出磋商。响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

六、确定成交供应商办法

15、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组根据报价、商务及技术三部分采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

15.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

七、公告、质疑

16.1 采购代理机构将在中国招投标公共服务平台和咸宁国家高新技术产业开发区官网发布采购公告、通知、成交结果公示等采购程序中所有信息。成交公示期为1个工作日。

16.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质形式现场送达至采购代理机构和采购人，质疑函必须由参加竞标的法定代表人或授权代表（提供法人证明书或法人授权委托书）送达的方式提交，未按上述条款要求的或没有法定代表人签字和公章的质疑函代理机构有权不予受理。
16.3 未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或不能从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。
16.4 本机构将在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容将不涉及商业秘密。
16.5 投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得主观猜测、恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，本机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。
八、签订合同

18.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

九、信用记录查询

20.根据鄂财采发【2016】5号文的要求，采购人或者采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体的信用记录。

21.采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

22.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，应当拒绝其参与政府采购活动。
十、 注意事项
1、供应商在购买本文件时须仔细阅读投标资格要求。

2、请各供应商仔细阅读本文件的全部条文，对于本文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧义的，供应商应按本文件规定向招标方寻求书面澄清；未提出澄清要求的，则认同为完全理解本文件要求并接受招标方可能作出的任何最终解释。
第四章  采购需求

说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。
一、项目概况

1、项目名称：金士达四期厂区内原市政污水管网非开挖修复项目

2、项目编号：HBDHF-2026-007-XN  
3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：497979.9元。

5、工期：自合同签订之日起 20 日历天；

6、建筑规模：WS1-WS2管段，合计50米;高新工业区2-3管段，合计23米。

二、工程量清单

详见工程量清单
三、商务要求

	服务地点
	采购人指定地点

	★合同履行期限（工期）
	自合同签订之日起 20 日历天；

	付款方式
	以双方合同签订内容为准

	报价要求
	本报价含服务期内与本项目有关的一切费用，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

	工程质量
	合格，符合现行国家、地方、行业规范、规程和标准要求。

	安全生产及文明施工
	合格。

	其他
	采购文件未尽事宜在签订合同时再行约定。


四、其他要求


供应商在服务期内出现以下情形之一的，采购人有权单方终止合作：

1、无正当理由不接受委托的；

2、存在违法违规行为的；

3、在服务期限内累计3次不配合采购人工作的；

五、本招标文件最终解释权归采购人所有。
第五章  评标办法
一、评定办法前附表

（一）资格性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力(在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人、其他组织或者自然人,具有相应经营范围)； 
	（1）投标人是企业（包括合伙企业），提供有效的营业执照。 

（2）投标人是事业单位，提供有效的事业单位法人证书。 

（3）投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件。 

（4）投标人是个体工商户，提供有效的个体工商户营业执照。 

（5）投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，由投标人对以下内容提供相应证明材料或承诺函。 

（1）供应商提供本项目公告发布时间前12个月内任意1个月的财务报表。 

（2）无法按第（1）条提供财务报表的投标人可以提供银行出具的资信证明。 

（3）投标人也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（原件），代替财务状况报告

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	供应商提供“承诺函 ”（格式自拟）。

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，由投标人对以下内容提供相应证明材料或承诺函。 

（1）投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前12个月内（至少提供 1 个月）； 

（2）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前12个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据； 

（3）投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件。
	提交书面声明。

	2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
	由供应商对此内容在《磋商函》中声明

	3
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	由供应商对此内容在《磋商函》中声明

	4
	未被列入失信被执行人、税收违法黑名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	以采购人和采购代理机构（或供应商）在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）

	5
	本项目的特定资格要求
	（1）供应商必须具有行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证；

（2）供应商拟派项目经理应具备市政公用工程专业贰级及以上建造师证以及安全生产考核合格证B证，并且未担任其他在施建设工程项目的项目经理或施工项目负责人（需提供未担任其他在施建设工程项目的项目经理或负责人承诺书，格式自拟）；


说明：
（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，竞争性磋商响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。
证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

（2）对于竞争性磋商响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（二）符合性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	响应文件的签署
	符合磋商文件规定的签署、盖章要求

	2
	磋商有效期
	磋商有效期满足磋商文件的要求

	3
	磋商报价
	报价未超过预算金额或者最高限价

	4
	采购需求响应
	是否实质性响应采购文件

	
	
	不存在采购人不能接受的附加条件

	5
	交货/服务/工期时间、质保期
	交货/服务/工期时间、质保期等商务条款：是否满足竞争性磋商文件要求

	6
	其他
	无磋商文件规定的响应无效的其他情形


说明：

（1）评标委员会分别对每一竞争性磋商响应文件依据上表进行检查。

（2）评标委员会决定投标的响应性只根据竞争性磋商响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但竞争性磋商响应文件有不真实不正确的内容时除外。
（3）满足要求的条款打“√”，否则为“×”。
（4）对于竞争性磋商响应文件中有任意一条不满足要求将导致其投标无效，不进入下一项评审
（三）确定响应供应商进行最后报价表
	1
	确定响应供应商进行最后报价
	磋商文件能完整、明确列明采购需求，无需要供应商提供最终投标方案的
	在磋商结束后，磋商小组向所有通过资格性审查和符合性审查的供应商发出报价书，并要求其在规定时间内提交最后报价。

	
	
	磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终投标方案的
	在磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上的供应商的投标方案，并要求其在规定时间内提交最后资格报价。

	2
	评定办法
	综合评分法
	详见《评 分 细 则》。


评定办法

1.初步审查标准

1.1资格性审查标准：见评定办法前附表。

1.2符合性审查标准：见评定办法前附表。

1.3确定响应供应商进行最后报价：见评定方法前附表。

2 评定方法：见评定办法前附表。

2.1综合评分法：见《评分细则》。

3评定结果 

3.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.2完成评定后，磋商小组须在评审报告上共同签字。 

其他磋商供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。 
评分细则
	评审项目
	评审分项
	分值
	子项目及分值

	价格部分

（30分）
	报价得分
	30
	满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：采购报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30×100%

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	商务部分

（19分）
	项目经

理
	3
	1.拟派项目经理具有市政工程相关专业中级及以上职称得2分，其他不得分。

2.拟派项目经理具有大学本科及以上得 1分，其他0分。

备注：提供职称证书，学历证明及近3个月内缴纳社保的扫描件加盖公章。

	
	项目管

理其他

人员
	4
	拟派人员齐全：施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、劳务员、标准员、安全员上岗证齐全得4分，否则得0分。

注：提供人员有效的岗位证书及近3个月社保证明（已退休的人员提供退休证明）。

	
	企业业绩
	9
	近五年（2021年01月01日至今）已完成的市政公用工程项目业绩，提供1项得3分，最多得9分，未提供不得分。（以合同签订时间为准，提供中标/成交通知书（如有）、施工合同） 

	
	企业实力
	3
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证明材料需加盖投标人公章；全部具备得3分，每缺少一项扣1分，未提供相关证书的不得分。

	技术部分

（51分）
	施工重难点分析及应对措施


	9
	结合项目和现场实际情况，分析施工重难点并提出应对措施，包括但不限于以下内容：

1、施工重点：各分部工程有单独的分析；（3分）

2、施工难点：各分部工程有单独的分析；（3分）

3、应对措施：各分部工程有单独的方案；（3分）

对上述3项按以下指标进行评分：

（1）合理性：方案必须切合本项目实际情况，提出的特色服务或建议合理、恰当；

（2）完整性：方案必须完整，对采购文件中的各项要求有详细描述。

评分标准：

①技术内容完全满足以上指标的每项得3分；

②内容存在部分缺漏或瑕疵，不完全满足指标的得2分；

③内容缺陷明显，不满足指标的得1分；

④未提供不得分。

最高得9分。

	
	施工准备与资源配置计划


	12
	施工准备与资源配置计划，包括但不限于以下内容：

1、现场与技术准备：包括施工所需技术资料的准备、

技术交底的要求、试验检验及测试工作计划、相关单位的技术交接计划、生产、生活等临时设施的准备以及与相关单位进行现场交接的计划等；（3分）

2、资金准备：编制资金使用计划等；（3分）

3、劳动力配置计划：劳动力计划表；（3分）

4、物资配置计划：包括工程材料和设备配置计划、周转材料和施工机具配置计划以及计量、测量和检验仪器配置计划等。（3分）

对上述4项按以下指标进行评分：

（1）合理性：方案必须切合本项目实际情况，提出的特色服务或建议合理、恰当；

（2）完整性：方案必须完整，对采购文件中的各项要求有详细描述。

评分标准：

①技术内容完全满足以上指标的每项得3分；

②内容存在部分缺漏或瑕疵，不完全满足指标的得2分；

③内容缺陷明显，不满足指标的得1分；

④未提供不得分。

最高得12分。

	
	施工管理-质量目标
	6
	包括但不限于以下内容：

1、确保质量目标的保障措施（包括预防控制、质量检查、质量事故处理措施等）；（3分）

2、违约处罚承诺。（3分）

对上述2项按以下指标进行评分：

（1）合理性：方案必须切合本项目实际情况，提出的特色服务或建议合理、恰当；

（2）完整性：方案必须完整，对采购文件中的各项要求有详细描述。

评分标准：

①技术内容完全满足以上指标的每项得3分；

②内容存在部分缺漏或瑕疵，不完全满足指标的得2分；

③内容缺陷明显，不满足指标的得1分；

④未提供不得分。

最高得6分。

	
	施工管理-工期目标
	6
	1、确保工期目标的保障措施（包括施工进度网络图或横道图、进度分解计划等）；（3分）

2、违约处罚承诺。（3分）

对上述2项按以下指标进行评分：

（1）合理性：方案必须切合本项目实际情况，提出的特色服务或建议合理、恰当；

（2）完整性：方案必须完整，对采购文件中的各项要求有详细描述。

评分标准：

①技术内容完全满足以上指标的每项得3分；

②内容存在部分缺漏或瑕疵，不完全满足指标的得2分；

③内容缺陷明显，不满足指标的得1分；

④未提供不得分。

最高得6分。

	
	施工管理-安全生产、文明施工目标
	6
	包括但不限于以下内容：

1、确保安全生产、文明施工目标的保障措施；（3分）

2、违约处罚承诺。（3分）

对上述2项按以下指标进行评分：

（1）合理性：方案必须切合本项目实际情况，提出的特色服务或建议合理、恰当；

（2）完整性：方案必须完整，对采购文件中的各项要求有详细描述。

评分标准：

①技术内容完全满足以上指标的每项得3分；

②内容存在部分缺漏或瑕疵，不完全满足指标的得2分；

③内容缺陷明显，不满足指标的得1分；

④未提供不得分。

最高得6分。

	
	主要施工方案
	6
	主要施工方案，包括但不限于以下内容：

1、针对项目特殊性做出相应的施工方案,；（3分）

2、有详实可行的施工工艺流程及技术要点；（3分）

对上述2项按以下指标进行评分：

（1）合理性：方案必须切合本项目实际情况，提出的特色服务或建议合理、恰当；

（2）完整性：方案必须完整，对采购文件中的各项要求有详细描述。

评分标准：

①技术内容完全满足以上指标的每项得3分；

②内容存在部分缺漏或瑕疵，不完全满足指标的得2分；

③内容缺陷明显，不满足指标的得1分；

④未提供不得分。

最高得6分。

	
	应急预案
	6
	针对不可预见和可预见的紧急情况，提供应急预案及风险控制，包括但不限于以下内容：

1、应急预案处理措施及风险控制手段、（3分）

2、应急人员及应急工具、车辆、材料、设备等配备。（3分）

对上述2项按以下指标进行评分：

（1）合理性：方案必须切合本项目实际情况，提出的特色服务或建议合理、恰当；

（2）完整性：方案必须完整，对采购文件中的各项要求有详细描述。

评分标准：

①技术内容完全满足以上指标的每项得3分；

②内容存在部分缺漏或瑕疵，不完全满足指标的得2分；

③内容缺陷明显，不满足指标的得1分；

④未提供不得分。

最高得6分。

	合计
	100
	


第六章  合同书（参考）

（本合同条款及格式仅作参考，最终合同内容应包含本合同条款。合同内容以最终协商确定的合同条款为准）
工 程 施 工 合 同

工程名称：                                                  

发包人：咸宁高新技术产业开发区营商环境建设局                    
承包人：                                                      
发包人（甲方）：咸宁高新技术产业开发区营商环境建设局              
承包人（乙方）：                                                  
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规及现行规章制度，双方在友好协商的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同达成如下协议：
1.工程概况

（1）工程名称：                                                  
（2）工程地点：                                                    
（3）工程内容：                                                    
2.合同工期

    计划开工日期：              
计划竣工日期：              
合同工期总日历天数：      日历天（工期总日历天数与前述计划开竣工日期不一致的，以工期总日历天数为准。总工期以该项目监理单位发布的开工令上开工时间为起算日期，竣工验收报告上时间为止算日期。）
由于不可抗力原因影响施工进度的，乙方应在不可抗力事件结束后3日内向甲方出具相关证明，经甲方书面同意后施工工期可适当延长，具体延期天数以甲方书面批准同意的天数为准。

3.合同暂定金额及付款方式

    3.1合同暂定金额
（大写）             ；
（小写）：            元。
注：该项目施工方通过竞争性磋商☑、竞争性谈判□、询价□方式选定。故乙方送审的结算书，应按其参加竞争性磋商时提交的单价作为结算单价，工程量以乙方实际施工完成且经甲方现场代表验收确认后的工程量，据实结算。最终结算价款以本项目的审定金额为准。
3.2计价依据

设计施工图纸、竞争性磋商工程量清单、答疑文件（如果有）、中标人投标报价文件。

结算单价按承包人参加竞争性磋商时的采购竞争性磋商单中单价为准，原投标（或竞争性磋商）清单中没有的项目，其单价按最新定额组价，工程量依据施工图设计、设计变更、现场签证及经审批的施工方案等据实计算。

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024；

《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省海绵城市工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省装配式内装修工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省建筑安装工程费用定额》（2024）等9项定额（此处所列定额不分顺序，具体的套用优先次序应结合项目具体情况、所属类别等，按各定额的适用范围、套用原则执行）。
税、费等的调整应严格按《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办〔2019〕93号）中相关规定执行。

人工费调整按该项目施工当期最新的人工费调整政策文件执行。
材料价格按施工当期咸宁材料信息价执行。信息价没有的且未进行政府采购的设备和材料，依据甲乙双方竞争性磋商协商确定。施工过程中发生无法参照国家相关清单定额标准确定的人工费、材料费及机械台班费参照施工当期市场行情确定。

3.3付款节点

工程竣工验收合格后，乙方提交的工程结算书通过甲方初步审核后甲方付至  \  ；

工程竣工验收合格后，经高新区审计机构或其委托的工程咨询公司结算审核（复审）审定后甲方付至复审审定金额的98.5%；

剩余  1.5  %作为工程质量保证金，保修期完毕后无质量问题一次性无息退还。

备注：

① 若本工程包含有绿化养护，则甲方在办理本条约定的第（1）及第（2）次节点款项支付时，应优先扣留本合同11.1款中第（1）条约定的绿化养护费用。扣留的绿化养护费用的支付按本合同11.1款中第（1）条相关约定执行。

② 乙方应在每次请款前提供符合甲方财务部门要求的请款资料，若因乙方提供的发票不合格或请款资料不齐全，甲方有权延迟支付合同款项，且甲方无需因此承担任何违约责任。同时乙方不得以此为抗辩理由，作出延迟履行合同义务（包括但不限于后期维护等）或损害甲方以及社会公共利益的行为。因此造成的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.工程变更结算原则

4.1甲方如需变更工程量，应向乙方提供书面的工程变更通知书，以双方书面签证的实际工程量作为结算依据。乙方根据现场实际情况发生的工程变更，应及时请示汇报甲方现场代表，并完善好变更相关手续，否则甲方可视为乙方未经甲方同意擅自施工的工程量。

4.2乙方未经甲方同意，偏离施工图自行施工/增加的工程量和因乙方原因而返工增加的工程量均不予计量。甲方不承担因此增加的一切费用，且乙方仍应对实际已施工完成的所有工程质量向甲方承担责任，并提供维护服务。

5.合同组成部分

下列文件视为本合同的组成部分：

5.1本项目的施工合同条款、图纸及预算财评（如果有）等资料；

5.2本项目的招标文件、投标文件、中标通知书（如果有）；
5.3双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

6.材料设备供应

6.1本项目施工过程中乙方提供的材料和工程设备均由乙方负责采购、运输。乙方应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供合格的材料、设备，并对所购材料和工程设备的质量负责。如有不合格或不符合工程要求的材料或工程设备，乙方应负责及时更换并承担相关费用，同时工期不顺延。如因乙方提供的材料、工程设备不合格或不符合工程要求造成甲方损失或引发安全事故或其他侵权行为，其全部责任均由乙方承担（包括但不限于赔偿金、补偿金、诉讼费、律师服务费、差旅费、执行费等各项费用）。

6.2若甲方发现乙方采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符的，有权要求乙方重新提供，由此造成的费用增加及工期延误由乙方自行承担。因采购不合格的工程材料和工程设备，造成的一切损失均由乙方承担（包括但不限于赔偿金、补偿金、诉讼费、律师服务费、差旅费、执行费等各项费用）。

7.双方派驻本工程项目的代表 

7.1发包人派驻本工程项目的代表为     (身份证号：          )；

联系电话：              ；

通信地址：              。

7.2承包人派驻本工程项目的代表为   （身份证号：       ）；
联系电话：              。
通信地址：              。

7.3双方派驻本工程项目的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务；在工程施工过程中出现的签证等关系到工程质量、工期、范围的，由现场代表签字确认并经双方单位所属部门/公司盖章后生效。

8.工程质量要求

乙方应保证其工程质量达到国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。

9.双方权利义务

9.1甲方权利与义务

9.1.1甲方保证按合同条款相关规定承担其应负的责任和义务。

9.1.2甲方及时提供乙方所需的基础资料及文件，并对资料完整性、正确性及时负责。甲方不得要求乙方违反国家相关标准。

9.1.3甲方变更项目规模、条件或因提交的资料错误；或所提交资料作较大修改未通知乙方，以致造成乙方已完工程须返工时；甲方应按乙方已完工程返工所耗工作量向乙方支付合适的返工费。

9.1.4甲方有权依据招投标文件（适用于招投标项目）、施工合同约定的工程内容及实际需求制定考核办法，对乙方进行现场考核。若考核中乙方未合格，甲方有权给予乙方经济处罚，情况严重时可解除本合同。

9.1.5甲方有权对工程施工范围及施工内容、现场安全质量管理、施工进度进行全面监督；有权参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收；有权检查乙方现场安全管理及资料归档等与本项目有关的一切工作。

9.2乙方权利与义务

9.2.1乙方有权按合同约定取得工程价款。

9.2.2乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的工程、货物或服务，并承担应负的责任和义务，竣工验收前涉及本项目发生的外部收费，其费用均由乙方承担。

9.2.3乙方在工程实施过程中对甲方以及第三人造成的伤害或损失（包括人身、财产损失），其损害赔偿责任均由乙方承担。

9.2.4工期要求：乙方应保证按本合同约定的工期完成施工内容，并满足国家现行有关技术规范、标准及规程的相应要求。如出现工期延误，按3000元/天罚款，工期延误的最高赔偿限额为本合同暂定价款的5%。

9.2.5质量要求：合格。满足国家现行有关法律法规、技术规范、标准及规程的相应要求（法律法规出台新标准、新要求的应按最新标准及要求执行）。乙方有义务保质保量完成全部施工内容，如出现质量问题需返工，一切损失由乙方承担，另需向甲方支付合同暂定金额4%的违约金。

9.2.6安全及文明要求：合格。满足国家及项目所在地现行有关技术规范、标准及规程（法律法规出台新标准、新要求的应按最新标准及要求执行）。乙方在施工期间应加强安全管理，强化文明施工。在施工过程中应严格遵守国家有关安全施工和生产的各项规章制度，并对施工人员的人身和财产安全采取足够的措施，提供必要的保障。应为施工人员购买意外伤害保险并提供购买保险证明材料与劳务人员名单以备甲方核查，保险费由施工单位承担。若安全生产或文明施工等级达不到自报合格等级，在施工过程中发生的一切安全事故或由施工造成的周边环境损失，均由乙方全部负责，同时乙方另须向甲方支付合同暂定金额4%的违约金。

9.2.7乙方应服从甲方管理，配合甲方对工程安全质量管理、施工进度、工程资料归档等进行的监督、整改。

9.2.8乙方应按照法律、法规及相关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

9.2.9 乙方应保证施工结算书据实上报，若乙方报送的本工程结算报告书经甲方委托的造价审计机构审核时，审减额达到或超过其结算报告送审金额的10%时，项目审计费用（按审减金额的8%计取）全部由乙方承担，且乙方同意此项费用由甲方在合同约定的第二次付款节点（支付至复审审定金额的98.5%时）中从合同费用中予以扣减。
9.2.10工程施工过程中若甲方发现乙方有转包或违法分包等行为，甲方可单方面解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的工期延误及经济损失。

9.2.11 乙方应在项目竣工（拆除）验收合格后7个工作日内及时向甲方提交本项目全套结算资料（包括但不限于结算书、竣工图纸、签证变更单资料等），同时积极配合本项目的结算审核对账工作。否则，甲方可视为乙方违约，并视情节严重程度，对乙方处以合同暂定金额10%-30%的罚款，且乙方同意此项费用由甲方在本项目合同款中予以扣减。

10.竣工验收

10.1工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的行业最新标准及规范的有关规定在施工完成后 3 日内向甲方提出竣工验收申请、竣工验收资料3份（含原件1份），甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，甲方应在收到报告后 5 日内组织各方共同对工程进行验收。

10.2工程竣工验收不合格的，乙方应按照验收意见对不合格工程进行返工、修复或采取其他补救措施，由此造成的费用增加及工期延误均由乙方自行承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新向甲方提交竣工验收申请，并按合同约定的程序重新进行验收。经甲方重新验收后该工程质量还是达不到合格标准的，甲方有权单方解除协议，并由乙方承担合同暂定金额20%的赔偿金。

10.3 乙方应按甲方的验收意见及要求，进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。乙方拒绝修改或修改后经验收仍不合格的，甲方有权聘请第三方进行修改，乙方承担由此发生的全部费用。

10.4工程经竣工验收合格的，以竣工验收完成之日为实际竣工日期；需整改后达到竣工验收标准的，实际竣工日期为整改后经甲方重新竣工验收合格之日为竣工日期，实际竣工日期也视为工程质保期的起算日期。

11.质保及保修责任

乙方应按法律、法规及相关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任，具体质保及保修期限约定如下：

11.1含绿化工程的质保及保修按以下第（1）及第（2）条约定执行；不含绿化工程的质保及保修按以下第（2）条约定执行。

本工程含有( 不含(绿化工程，绿化工程对应的养护费用为 0.00元 ，该绿化养护费用应在乙方养护的苗木、植被等符合本条约定的成活率前提下，且成活及保存养护期满后甲方一次性支付。若乙方无法达到约定的成活率，甲方有权根据最终成活率情况扣除相应养护费用。

（绿化工程的养护期为12个月，成活率要求为：98%及以上；其中成活养护时间为3个月；保存养护时间为9个月；养护期自本工程竣工验收合格之日起算。）

（2）本工程质保期为  \  个月，保修期自工程竣工验收合格、且乙方移交手续办完之日起算。质保期内，乙方应对本工程承担保修责任。如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后5小时内到达现场进行维修，维修所产生的费用均由乙方承担。

11.2如乙方拒绝或逾期维修两次以上仍存在质量问题的，甲方有权另行委托第三方进行维修，因此而发生的费用，均由乙方承担。

11.3质保期内，乙方未及时响应履行维修义务的，甲方可视为乙方违约，且有权追究乙方违约责任，并向乙方追索维修补偿。给甲方造成损失的，甲方有权对经济损失进行追索。

12.争议解决

12.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。协商无法达成一致的，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

12.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

13.合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章后方可生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

14.其他事项

14.1本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，具有同等法律效力。

14.2如有未尽事项，双方另行签订补充协议。

14.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	发包人：
	咸宁高新技术产业开发区营商环境建设局
	承包人：

	

	
	(公  章)
	
	(公  章)

	法定代表人：(签字)
	法定代表人：(签字)

	或委托代理人：(签字)
	或委托代理人：(签字)

	日期：
	日期：


第七章 磋商响应文件基本格式
××××××项目
竞争性磋商响应文件
（正本/副本）

采购项目编号：____________________

采购项目名称：____________________

供应商名称：　                      

日　　　期：________年_____月_____日
（目录自拟）

附件一：
磋 商 函

（采购代理机构）；
    依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购的磋商邀请，我方 （姓名和职务） 经正式授权并代表磋商供应商  （磋商供应商、地址） 提交下述竞争性磋商响应文件正本一份和副本    份。
1、磋商函；
2、报价文件；
3、商务文件；
4、技术文件；
5、资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：

1.本项目磋商报价为    （人民币大小写） 元        。

2.将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

3.已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5.本项目投标有效期自开标之日起共90个日历日。
6.重要声明：
（1）参与本项目与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：
□无；□有，具体单位名称为：                      。
（2）参与本项目与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：
□无；□有，具体单位名称为：                      。
（3）参与本项目采购活动前，是否为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：
□无；□有，具体单位名称为：                      。
（注：以上3项声明，必须如实选择，“(”表示选中项，“□”表示未选中项。）
7.与本磋商有关的一切正式来往信函请寄：                       

电话/传真：                    
电子函件：                    

日期：                年     月     日

磋商供应商或法定代表人授权代表签字：                        

磋商供应商名称（签章）：                                     

开户银行：                            
账号/行号：                           
附件二：

法定代表人身份证明书
单位名称：                               

单位性质：                                 

地    址：                                 

成立时间：                                 
经营期限：                                 

姓    名：            性    别：           

年    龄：            职    务：           
系                         （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

	


供应商名称：                （盖单位章）

日    期：       年      月       日

附件三：

法定代表人授权书

（政府采购代理机构）：
本人       (姓名)系                  （单位名称）的法定代表人，现授权       (姓名)为我方委托代理人，以我方的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：     年   月   日至     年   月   日 。

代理人无转委托权。


[image: image1]
授权单位（签章）：_____________________________

法定代表人（签字或盖章）：_____________________

身份证号码：_________________________ ________

委托代理人（签字）：                           

身份证号码：_________________________________

签发日期：_________年______月______日

附件四：

报价表

项目名称：                           
项目编号：                           

	名   称
	磋商报价（元）
	合同履行期限（工期）
	备注

	金士达四期厂区内原市政污水管网非开挖修复项目
	
	20日历天
	

	总价含税费及相关人工费用。


注：

1、此表除保留在响应文件中外，还需另附一份另外密封装在一个小信封中，作为竞争性磋商之用。
法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：                 

报价时间：        年      月      日

附件五：

已标价工程量清单表

项目名称：                           
项目编号：                           
法定代表人或被授权代表人（签字）:                      

供应商名称（签章）：               

报价时间：________年______月_____日
附件六：

资格性审查响应表
项目名称：                           
项目编号：                           

	序号
	评审因素
	评审标准
	对应页码

	1
	（根据资格性审查表自制表格）
	
	

	2
	...
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：供应商根据评标办法及评分标准中资格性审查表中的内容提供相应的证明材料，对于竞争性磋商响应文件中有任意一条不满足资格性审查表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：               

日  期：        年      月     日

附件七：

资格证明文件

供应商提供的相关资格证明文件须满足磋商文件《资格性检查表》要求，否则视为资格审查不合格。
附件八：

资格条件承诺函
（供应商应根据本单位实际情况进行声明）

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录且无纳税、社保的失信记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）与其他参加该项目同一合同项下政府采购的供应商负责人不是同一 人，且与其他参加该项目同一合同项下政府采购的供应商不存在直接控股关系或管理关系；

（七）未参与该项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

若有虚假，一经查实，我单位承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺

法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：               

日  期：        年      月     日


附件九：

符合性审查响应表

项目名称：                           
项目编号：                           

	序号
	评审因素
	评审标准
	说明是否符合评审要求

	1
	响应文件的签署
	符合磋商文件规定的签署、盖章要求
	

	2
	磋商有效期
	磋商有效期满足磋商文件的要求
	

	3
	磋商报价
	报价未超过预算金额或者最高限价
	

	4
	采购需求响应
	是否实质性响应采购文件
	

	
	
	不存在采购人不能接受的附加条件
	

	5
	交货/服务/工期时间、质保期
	交货/服务/工期时间、质保期等商务条款：是否满足竞争性磋商文件要求
	

	6
	其他
	无磋商文件规定的响应无效的其他情形
	


注：供应商根据标办法及评分标准中（二）符合性审查表中的内容提供相应的证明材料，对于竞争性谈判响应文件中有任意一条不满足符合性审查表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：               

日  期：        年      月     日

附件十：
技术响应、偏离情况说明表

(格式自拟)
法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：               

日  期：        年      月     日

附件十一：
商务响应、偏离情况说明表

(格式自拟)
法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：               

日  期：        年      月     日

附件十二：

项目经理简历表

（如有）

项目名称：                           
项目编号：                           

	姓    名
	
	性    别
	
	年    龄
	

	职    务
	
	职    称
	
	学    历
	

	参加工作

时间
	
	从事本行业工作年限
	
	个人专业资质及证书
	

	个人简介

	

	类似项目经验

	项目使用单位
	项目名称
	项目建设内容
	项目总金额
	项目建设周期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：               

日  期：        年      月     日

附件十三：

项目班子成员情况表

（如有）
项目名称：                           
项目编号：                           

	序号
	姓名
	专业
	所在单位
	任职

时间
	在本项目中承担的工作
	个人专业

资质

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权代表人（签字）：                      

供应商名称（签章）：               

日  期：        年      月     日

附件十四:

其他文件

（供应商对应本项目磋商文件第五章“评标办法”要求，提供相关文件加盖公章）

附件十五：

中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的             （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.           （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           （标的名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十六:

中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　























附：法定代表人身份证、被授权人身份证复印件









